АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2023 										№27

О внесение изменений в постановление

Администрации Туношенского сельского

поселения от 15.11.2022 № 368

В соответствии с постановлением Администрации Туношенского сельского поселения от 12.10.2021 № 285 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Туношенском сельском поселении» Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению  от 15.11.2022 № 368 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Туношенского сельского поселения  на 2023-2025годы.

2. Руководителю финансово-правового отдела Администрации ТСП (Н.Ю. Лизуновой) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Туношенского

сельского поселения                                                           Н.В.Печаткина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ТСП

№ 27 от 31.01.2023

Подпрограмма

«Сохранность муниципальных автодорог Туношенского сельского поселения" на 2023-2025годы»

| Наименование подпрограммы | "Сохранность муниципальных автодорог Туношенского сельского поселения" на 2023-2025годы |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2023-2025годы |
| Ответственный исполнитель | Директор МУ «Центр по благоустройству» |
| Цель | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ |
| Задачи | - содержание автомобильных дорог местного значения; - ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. |
| Целевые показатели | Увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения внутри населенных пунктах |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Администрации ТСП |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в ИТС «Интернет» | www. туношна-адм.рф |

Цель и задачи Программы

Целью программы является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.

2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение весо вого коэффициента | Целевые индикаторы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.23 | на 01.01.24 | на 01.01.25 | на 01.01.26 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения ( нарастающим итогом) | Км/год | 0,4 | 0,96 | 1,67 | 2,42 | 3,17 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения к соц. объектам (нарастающим итогом) | км. | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения | км/год | 0,3 | 82,39 | 164,78 | 247,17 | 327,56 |
|  |  | 1,0 |  |  |  |  |

## Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ |
| Задача 1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2023-2025 | МУ «центр по благоустройству» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10613,7 | 3537,9 | 3537,9 | 3537,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5632,0 | 1329,8 | 2079,2 | 2223,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги с. Красное (150м) |  |  |  | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги д. Бреховская, ул. Крестьянская (100м) |  |  |  | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги с. Высоцкое (250м) |  |  |  | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги д. Мигачево (100м) |  |  |  | 650,0 | 650,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги д. Чернеево (100м) |  |  |  | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги с. Высоцкое (250м) |  |  |  | 917,745 | 917,745 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги д. Бердицино (100м) |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги с. Туношна, ул. Зеленая (100м) |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги с. Высоцкое (250м) |  |  |  | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги с. Красное (100м) |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  | ремонт дороги п. Волга (200м) |  |  |  | 1617,1 | 0,0 | 1617,1 | 0,0 |
|  | ремонт дороги с. Высоцкое (250м) |  |  |  | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
|  | ремонт дороги д. Мигачево (100м) |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | ремонт дороги д. Чернеево (100м) |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | ремонт дороги с. Красное (100м) |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | Ремонт дороги д. Мокеевское (200м) |  |  |  | 1760,9 | 0,0 | 0,0 | 1760,9 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 2023-2025 | МУ «центр по благоустройству» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4400,0 | 1500,0 | 900,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог местного значения к соц.объектам | 2023-2025 | МУ «центр по благоустройству» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10400,7 | 3466,9 | 3466,9 | 3466,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 675,6 | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Туношна ул.Новая (500м) | 2023 |  |  | 11076,3 | 3692,1 | 3692,1 | 3692,1 |
|  | Итого по задаче 1, |  |  |  | 31722,0 | 10059,8 | 10209,2 | 11453,0 |
|  | в.том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  | 10707,6 | 3055,0 | 3204,4 | 4448,2 |
|  | -районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  | 21014,4 | 7004,8 | 7004,8 | 7004,8 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 31722,0 | 10059,8 | 10209,2 | 11453,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 10707,6 | 3055,0 | 3204,4 | 4448,2 |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 21014,4 | 7004,8 | 7004,8 | 7004,8 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |