Отчет об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда за  2019 года

В рамках муниципальных целевых программ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Туношенском сельском поселении»,  МЦП «Решаем вместе на 2018-2022 г» за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия в рамках использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

| исполнение по дорогам за 12 месяцев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа "Сохран-ность муниципальных автомоби-льных дорог Туношенского СП" | Мероприятия | Выполнено Областной бюджет | Выполнено Местный бюджет | Админист-ратор расходов | Оплачено | Дата оплаты | Не оплачено |
|  | Ремонт автодорог за 2019 год |
|  | Ремонт дорог внутри границ населенных пунктов Туношенского сельского поселения в с. Красное | 688 782,74 | 59 081,26 | 839 | 59 081,26 | 14.11.2019 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 688 782,74 | 23.12.2019 |  |
|  |  | кредиторская задолженность прошлых лет |  | 839 | 184440,0 | 31.01.2019 |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в д. Бердицино, ул.Центральная | 440 317,00 | 37 760,60 | 839 | 37 760,60 | 28.08.2019 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 440 317,00 | 18,09,2019 |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в д. Ярцево | 633 716,52 | 54 357,88 | 839 | 34 404,40 | 14.08.2019 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 19 953,43 | 04.09.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 364 965,35 | 04.09.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 268 751,17 | 17.10.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 | 22.10.2019 |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в д. Орлово | 637 224,80 | 54 658,80 | 839 | 51 447,60 | 14.08.2019 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 3 211,20 | 04.09.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 637 224,80 | 04.09.2019 |  |
|  | Работы по летнему содержанию дорог в границах населенных пунктов д.Ярцево,д.Бердицино | 209 012,94 | 24 779,46 | 839 | 17 644,46 | 05.12.2019 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 7 135,00 | 05.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 209 012,94 | 27.12.2019 |  |
|  | Работы по зимнему содержанию дорог, расположенных вне границ населенных пунктовТуношенского СП январь 2019 год. |  | 62 079,00 | 839 | 62 079,00 | 20.02.2019 | 0,00 |
|  | Работы по расширению дорог до д.Когаево,Пашино,Росляково |  | 69 000,00 | 839 | 69 000,00 | 20.02.2019 | 0,00 |
|  | Работы по уборке снежных валов автогрейдером на автомобильных дорогах вне населенных пунктов Туношенского сельского поселения |  | 67 613,00 | 839 | 67 613,00 | 20.02.2019 | 0,00 |
|  | Работы по зимнему содержанию дорог, расположенных внутри границ населенных пунктовТуношенского СП Лютовский округ февраль 2019 год. |  | 55000,00 | 839 | 55 000,00 | 13.03.2019 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автодорог, расположенных внутри границ населенных пунктов Туношенского, сельского поселения |  | 300 000,00 | 839 | 147 199,00 | 20.03.2019 | 52 801,00 |
|  |  |  |  |  | 100 000,00 | 08.05.2018 |  |
|  | Изготовление информационных табличек |  | 3 595,00 | 839 | 3 595 | 05.06.2019 | 0,00 |
|  | Работы по уборке и вывозу снега с автодорог в с.Туношна,д.Мокеевское Туношенского СП за февраль 2019 года |  | 42 000,00 | 839 | 42 000,00 | 25.03.2019 | 0,00 |
|  | Проверка сметной стоимости на ремонт дороги внутри границ населенного пунктас.Красное Туношенского СП Ярославского МР |  | 15 200,00 | 839 | 15 200,00 | 09.04.2019 | 0,00 |
|  | Проверка сметной стоимости на ремонт улично-дорожной сети в д.Ярцево,Орлово,Бердицино ул.Центральная Туношенского СП Ярославского МР |  | 27 360,00 | 839 | 27 360,00 | 21.05.2019 | 0,00 |
|  | Услуги по проведению технического надзора за выполнением работ по благоустройству дворовой территории с.Туношна ул.Юбилейная д.1,2,3,4,5,6,(устройство проезда,устройство парковочных мест,устройство пешеходных дорожек) |  | 69 000,00 | 839 | 0,00 |  | 69 000,00 |
|  | Работы по ремону участка автодороги внутри границ поселения в д.Мокеевское от бани до остановки.(КМ0+078-КМ 0+189) |  | 299 506,80 |  |  |  | 299 506,80 |
|  | Услуги трактора эксковатора ЭО 2621 с обслуживающим персоналом |  | 27 950,00 | 839 | 0,00 |  | 27 950,00 |
|  | Услуги по проведению технического надзора за выполнением работ по благоустройству дворовой территории с.Туношна ул.Юбилейная д.1,2,3,4,5,6 |  | 69 000,00 | 839 |  |  | 69 000,00 |
|  | Работы по ремону участка автодороги внутри границ поселения в д.Мокеевское от бани до остановки.(КМ 0+000-КМ0+078) |  | 297 489,60 | 839 |  |  | 297 489,60 |
|  | Работы по ремону асфальтобетонного покрытия в д.Заборное |  | 69 440,00 | 839 | 69 440,00 | 12.08.2019 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в д.Бреховская |  | 69 201,00 | 839 | 69 201,00 | 28.11.2019 | 0,00 |
|  | Выполнение работ профилированию улично-дорожной сети в д.Красное,д.Дмитриево,д.Сеславино,д.Высоцкое,с.Лютово |  | 69 628,00 | 839 | 69 628,00 | 30.10.2019 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по устройству водопропускной металической трубы диаметром 0,6 м в с.Туношна ул.Зеленая |  | 56 479,00 | 839 | 56 479,00 | 30.10.2019 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по нанесению дорожных разметок на автодороге в с.Туношна ул.Юбилейная,ул.Школьная;д.Мокеевское;п.Туношна-городок |  | 33 432,00 | 839 |  |  | 33 432,00 |
|  | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в с.Туношна |  | 69 440,00 | 839 | 69 440,00 | 05.12.2019 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по устройству водопропускной металической трубы диаметром 0,7 м в д.Мужево |  | 64 192,00 | 839 |  |  | 64 192,00 |
|  | За осуществление лабораторного контроля качества дорожно-строительных материалов на объекте "Благоустройство дворовой территрории многоквартирных домов в с.Туношна ул.Юбилейная д.1,2,3,4,5,6, у д.1,д.6 |  | 13 535,21 | 839 |  |  | 13 535,21 |
|  | Установка бетонных полусфер на тротуаре с.Туноша "Аллея Героев" |  | 4 040,00 | 839 | 4 040,00 | 02.12.2019 | 0,00 |
|  | Проверка сметной стоимости на летнее содержание дорог в границах населенных пунктах |  | 9 120,00 | 839 | 9 120,00 | 01.11.2019 | 0,00 |
|  | Проведение технического надзора за выполнением работ "Ремонт дороги в с.Красное" |  | 30 000,00 | 839 |  |  | 30 000,00 |
|  | Работы по уборке снега мест общего пользования с посыпкой противогололедных материалов в д.Мокеевское ст.Лютово |  | 35 000,00 | 839 | 35 000,00 | 16.12.2019 | 0,00 |
|  | Приобретение информационных табличек |  | 1 990,00 | 839 |  |  | 1 990,00 |
|  | Выполнение работ по профилированию улично дорожной сети в д.Ярцево, Поляны, Орлово |  | 35 000,00 | 839 |  |  | 35 000,00 |
|  | Зимнее содержание дорог вне границ населенных пунктов Туношенского СП |  | 713 475,83 | 839 | 133 050,00 | 13.03.2019 | 86 825,89 |
|  |  |  |  |  | 297 689,00 | 15.04.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 50 764,00 | 15.05.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 67 695,88 | 24.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 77451,06 | 30.12.2019 |  |
|  | Итого | 2 609 054,00 | 2 909 404,44 |  | 4622175,94 |  | 1080722,50 |
| Муниципальная целевая программа «Решаем вместе на 2019 год» | благоустройство дворовой территории с. Туношна ул. Юбилейная д. 1,2,3,4,5,6 | 1 644 938,55 | 1 239 317,85 | 839 | 1644938,55 | 26.11.2019 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 86575,98 | 26.11.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 900000,00 | 05.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  | 252741,87 | 09.12.2019 |  |
|  | Итого | 1 644 938,55 | 1 239 317,85 |  | 2884256,40 |  | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 4253992,55 | 4148722,29 |  | 7506432,34 |  | 1080722,50 |