Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

15.04.2021                                                                                              № 12

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2020 год |  |
| --- | --- |

На основании  п.4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде в Туношенском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения от 12.11.2013 №34 «О создании дорожного фонда Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:

1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Туношенского сельского поселения второго созыва  по бюджету, финансам и налоговой политике (Д.В. Исакова).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Туношенского

Сельского поселения                                                       Н.В.Печаткина

# Председатель

Муниципального Совета

Туношенского сельского поселения                                        С.Е. Балкова

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда за  2020 года

В рамках муниципальных целевых программ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Туношенском сельском поселении»,  МЦП «Решаем вместе на 2018-2022 г» за 12 месяцев 2020 г. выполнены следующие мероприятия в рамках использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

| исполнение по дорогам за 12 месяцев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа "Сохран-ность муниципальных автомоби-льных дорог Туношенского СП" | Мероприятия | Выполнено Областной бюджет | Выполнено Местный бюджет | Админист-ратор расходов | Оплачено | Дата оплаты | Не оплачено |
|  | Ремонт автодорог за 2020 год |
|  | Ремонт улично-дорожной сети д.Бреховская ул.Крестьянская отд.36 до д.44,с.Туношна ул.Новая от д.15 до д.17 | 641 160,32 | 46 932,77 | 839 | 46 932,77 | 26.08.2020 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 641 160,32 | 17.11.2020 |  |
|  | Ремонт проезда от автодороги Туношна-Дубки подъезд к Туношенскому пансионату | 510 489,68 | 37 367,68 | 839 | 37 367,68 | 13.08.2020 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 510 489,68 | 26.10.2020 |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в д. Бердицино, ул.Центральная от д.16 до д.21,д.Скородумки | 748 636,75 | 54 799,96 | 839 | 54 799,96 | 13.08.2020 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 748 636,75 | 22.10.2020 |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в д. Орлово от д.38 до д.56 | 514 429,67 | 37 656,08 | 839 | 37 656,08 | 17.07.2020 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 514 429,67 | 08.09.2020 |  |
|  | Ремонт дороги в д.Мокеевское от д.36 до д.33 | 734 926,38 | 53 796,77 | 839 | 53 796,77 | 25.08.2020 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 734 926,38 | 17.11.2020 |  |
|  | Работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия в с.Туношна д.Мокеевское | 355 003,78 | 14 791,82 | 839 | 14 791,82 | 25.12.2020 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 355 003,78 | 30.12.2020 |  |
|  | Работы по зимнему содержанию дорог, расположенных внутри границ населенных пунктовТуношенского СП |  | 52 801,00 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 52 801,00 | 01.04.2020 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание дорог вне границ населенных пунктов Туношенского СП |  | 86 825,89 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 86 825,89 | 25.12.2020 | 0,00 |
|  | Приобретение щебня из природного камня фракция 20*40 |  | 65 800,00 | 839 | 65 800,00 | 19.08.2020 | 0,00 |
|  | Проведение технического надзора (строительного контроля )за выполнением работ по Ремонту дворовой территории многоквартирных домов в с.Туношна ул.Новая д.12,14 |  | 60 000,00 | 839 | 60 000,00 | 14.09.2020 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание автодорог, расположенных внутри границ населенных пунктов Туношенского, сельского поселения |  | 431 283,38 | 839 | 91 680,96 | 17.07.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 40 000,00 | 28.07.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 106 206,99 | 10.08.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 99 071,95 | 07.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 94 323,48 | 28.12.2020 |  |
|  | Оборудование улично-дорожной сети ограждениями перильного типа в с.Туношна по ул.Школьной |  | 130 929,60 | 839 | 130 929,60 | 09.09.2020 | 0,00 |
|  | Работы по ремонту пешеходного моста в д.Орлово |  | 12 304,44 | 839 | 12 304,44 | 11.09.2020 | 0,00 |
|  | Проверка сметной стоимости объектов Устройство асфальтобетонного проезда, устройство парковок в с.Туношна Туношенский пансионат |  | 25 545,00 | 839 | 25 545,00 | 17.08.2020 | 0,00 |
|  | Проведение технического надзора (строительного контроля )за выполнением работ по Ремонту дорог в с.Туношна ул.Новая,д.Бреховская, Туношна пансионат |  | 60 000,00 | 839 | 60 000,00 | 01.09.2020 | 0,00 |
|  | Проверка смет по ремонту улично-дорожной сети в д. Скородумки |  | 9 120,00 | 839 | 9 120,00 | 27.04.2020 | 0,00 |
|  | Проверка смет по ремонту улично-дорожной сети в д. Мокеевское от д.36 до д.33,участок дороги Туношна ул.Новая д.15 до д.17 |  | 20 200,00 | 839 | 20 200,00 | 17.04.2020 | 0,00 |
|  | Проверка смет по ремонту улично-дорожной сети в д.Орлово от д.38 до д.56 |  | 10 100,00 | 839 | 10 100,00 | 14.04.2020 | 0,00 |
|  | Работы по выравнивание профиля дорог в д.Полны ул.Запрудная ул.Зеленая с подсыпкой материалом подрядчика |  | 32 432,11 | 839 | 32 432,11 | 09.04.2020 | 0,00 |
|  | Работы по уборке снега и посыпка песчано-соляной смесью подъездов к местам общего пользования в п.Дорожный |  | 14 025,49 | 839 | 14 025,49 | 12.03.2020 | 0,00 |
|  | Работы по уборке снега и посыпка песчано-соляной смесью,подъездов к местам общего пользования в д.Бердицино |  | 32 141,05 | 839 | 32 141,05 | 12.03.2020 | 0,00 |
|  | Работы по паспортизации дорог |  | 14 610,15 | 839 | 14 610,15 | 10.03.2020 | 0,00 |
|  | Проверка сметной стоимости по объектам Ремонт проезда в парке с Туношна, Устройство парковок в парке с.Туношна |  | 20 704,30 | 839 | 20 704,30 | 24.01.2020 | 0,00 |
|  | Услуга по осуществлению лабораторного контроля качества дорожно-строительных материалов на объекте Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в с.Туношна ул.Юбилейная д.1,2,3,4,5,6, у д.1,д.6 |  | 7 718,79 | 839 | 7 718,79 | 16.12.2020 | 0,00 |
|  | Приобретение щебня из природного камня фракция 40*60 |  | 67 480,00 | 839 | 67 480,00 | 19.08.2020 | 0,0 |
|  | Изготовление и установка дорожных знаков |  | 9 688,72 | 839 | 9 688,72 | 28.12.2020 | 0,00 |
|  | Проверка сметной стоимости объектов ремонт презда от а/д Туношна –Дубки подъезд к Туношенскому пансионату; ремонт дороги в д.бердицино ул.Центральная от д.16 до д.21;ремонт дороги в д.Бреховская ул.Крестьянская |  | 27 360,00 | 839 | 27.360,00 | 17.02.2020 | 0,00 |
|  | Работы по выносу границ земельных участков внатуре (для определение расположения а/дорог,проездов) |  | 14610,15 | 839 | 14610,15 | 25.08.2020 |  |
|  | Услуги по проведению технического надзора за выполнением работ по благоустройству дворовой территории с.Туношна ул.Юбилейная д.1,2,3,4,5,6,(устройство проезда,устройство парковочных мест,устройство пешеходных дорожек) |  | 69 000,0 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 69 000,00 | 19.08.2020 |  |
|  | Работы по ремонту участка автодороги внутри границ поселения в д.Мокеевское от бани до остановки.(КМ0+078-КМ 0+189) |  | 299 506,80 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 299 506,80 | 17.08.2020 |  |
|  | Услуги трактора эксковатора ЭО 2621 с обслуживающим персоналом (очистка водоотводящих канав вдоль дорог общего пользования) |  | 27 950,0 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 27 950,00 | 13.02.2020 |  |
|  | Услуги по проведению технического надзора за выполнением работ по благоустройству дворовой территории с.Туношна ул.Юбилейная д.1,2,3,4,5,6 |  | 69 000,00 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 69 000,00 | 19.08.2020 |  |
|  | Работы по ремону участка автодороги внутри границ поселения в д.Мокеевское от бани до остановки.(КМ 0+000-КМ0+078) |  | 297 489,60 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 297 489,60 | 23.04.2020 |  |
|  | Работы по устройству исскуственной неровности в с.Туношна ул.Школьная в районе д.4 |  | 26 602,42 | 839 | 26 602,42 | 14.10.2020 | 0,00 |
|  | Работы по нанесению дорожной разметки 1.24.1 на автодорогах перед Мокеевской СОШ,детским садом Ласточка,детским садом Гнездышко,Туношенской СОШ |  | 17 500,00 | 839 | 17 500,00 | 09.09.2020 | 0,00 |
|  | Проверка сметной стоимости объектов:ремонт а/б покрытия в д.Мокеевское,ремонт а/б покрытия улично-дорожной сети в с.Туношна |  | 20 200,00 | 839 | 20 200,00 | 27.08.20 | 0,00 |
|  | Работы по планировке дороги в д.Дмитриево |  | 20 000,00 | 839 | 20 000,00 | 17.09.2020 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание дорог внутри границ населенных пунктов |  | 16 845,58 | 839 | 16845,58 | 30.12.2020 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по нанесению дорожных разметок на автодороге в с.Туношна ул.Юбилейная,ул.Школьная;д.Мокеевское;п.Туношна-городок |  | 33 432,00 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 33 432,00 | 01.04.2020 | 0,00 |
|  | Работы по нанесению дорожной разметки и разметки парковочных мест |  | 7 440 | 839 | 7 440,00 | 25.09.2020 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по устройству водопропускной металической трубы диаметром 0,7 м в д.Мужево |  | 64 192,00 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 64 192,00 | 29.04.2020 | 0,00 |
|  | За осуществление лабораторного контроля качества дорожно-строительных материалов на объекте "Благоустройство дворовой территрории многоквартирных домов в с.Туношна ул.Юбилейная д.1,2,3,4,5,6, у д.1,д.6 |  | 13 535,21 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 13 535,21 | 16.12.2020 | 0,00 |
|  | Работы по летнему содержанию дорог внутри населенных пунктов Туношенского СП |  | 187 318,00 | 839 | 187 318,00 | 12.10.2020 | 0,00 |
|  | Устройство ливневого колодца на проезде во дворе с.Туношна ул.Новаяч у д.12,14 |  | 64 640,40 | 839 | 64640,40 | 01.09.2020 | 0,00 |
|  | Проведение технического надзора за выполнением работ "Ремонт дороги в с.Красное" |  | 30 000,00 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 30 000,00 | 19.08.2020 | 0,00 |
|  | Приобретение информационных табличек |  | 1 990,00 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 1 990,00 | 17.08.2020 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по профилированию улично дорожной сети в д.Ярцево, Поляны, Орлово |  | 35 000,00 (Кредиторская зад-ть) | 839 | 35 000,00 | 17.08.2020 | 0,00 |
|  | Зимнее содержание дорог вне границ населенных пунктов Туношенского СП |  | 798 481,53 | 839 | 184 240,02 | 18.02.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 152 653,85 | 16.03.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 51 146,20 | 21.05.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 117 539,75 | 25.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 292 901,71 | 25.12.2020 |  |
|  | Итого | 3 504 646,58 | 3 536 538 54 |  | 7 036 185,12 |  |  |
| Муниципальная целевая программа «Решаем вместе на 2020 год» | ремонт дворовой территории многоквартирных домов в с. Туношна ул. Новая у д.12,14 | 1 140 863,85 | 609 464,25 | 839 | 549 349,53 | 18.08.2020 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 69,04 | 20.08.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 1140863,85 | 28.08.2020 |  |
|  |  |  |  |  | 60045,68 | 28.08.2020 |  |
|  | Итого | 1 140 863,85 | 609 464,25 |  | 1 750 328,10 |  | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 4 645 510,43 | 4 146 002,79 |  | 8 791 513,22 |  |  |
| В т.ч | Кредиторская задолженность |  |  |  | 1 080 722,50 |  |  |